## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
REVISOR AUTOMÁTICO DE ESCRITURA ACADÉMICA
02/10/2025

## Slide 2
AGENDA
01. ¿Qué aprendimos?
02. ¿Qué estamos haciendo bien?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
03. Acciones a realizar

## Slide 3
¿QUÉ APRENDIMOS?
La integración n8n requiere mayor planificación de dependencias
Los modelos de IA para análisis de texto necesitan datasets más extensos
Aprendimos a mejorar significativamente nuestra coordinación y confianza como equipo al identificar nuestras habilidades y asumir los roles más adecuados según la metodología empleada

## Slide 4
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO BIEN?
Prácticas efectivas
Personas
Relaciones
Procesos
Herramientas
- Fortaleza: Compromiso del equipo y distribución balanceada de trabajo
- Oportunidad: Capacitación en técnicas de testing
- Fortaleza: Comunicación transparente entre desarrolladores frontend/backend
- Oportunidad: Mejor coordinación con el rol de Product Owner para refinamiento
- Fortaleza: Ceremonias ágiles consistentes (daily, planning, review)
- Oportunidad: Implementar Definition of Ready más estricta
- Fortaleza: Stack MERN bien implementado y n8n para automatización
- Oportunidad: Mejorar configuración de Docker para desarrollo local

## Slide 5
ACCIONES A REALIZAR
Implementar sistema de colas para procesamiento de archivos grandes (Responsable: Jean Piere)
Aumentar cobertura de pruebas al 60% (Responsable: Luis Condori)
Desarrollar HU06 y HU07 (notificaciones) (Responsable: Development Team)
Crear dataset de validación para citas APA/IEEE (Responsable: Sebastian)
Establecer métricas de performance para APIs de IA (Responsable: Dany)