# Minuta de Reunión

| **Nombre del Proyecto:** | Revisor Automatico |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Revisión semanal de avances |
| **Participantes:** | Todos |
| **Fecha y Hora:** | 10/09/2025 22:00 - 23:00 |
| **Lugar:** | Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| Se habló de cómo será el despliegue (servidores, entorno de pruebas, pipeline CI/CD si se aplica)  Se discutieron las funcionalidades que ya están implementadas y aquellas que faltan (validaciones, endpoints, interfaz de usuario, etc.).  Se analizaron las historias de usuario para estudiantes, docentes, administradores y el propio sistema.  Se evaluó cómo n8n automatizará la carga, revisión, notificaciones y generación de informes.  Se revisaron las historias épicas de estudiante, docente, administrador y sistema, asegurando que cubren tanto experiencia de usuario como necesidades de gestión. |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Scrum Master | Completar documento de requisitos | 26/09/2025 | | Frontend | Implementar prototipo MVP (subida + revisión básica) | 25/09/2025 | | DevOps | Configurar flujo en n8n para carga–revisión–notificación a supabase | 01/10/2025 | | DevOps | Probar precisión de detección de plagio | 01/10/2025 | | Frontend | Diseñar tablero de métricas para administradores | 30/10/2025 | |